## Slide 1: Pracovní skupina Veřejná prostranství, památky kultura a cestovní ruch ITI Českobudějovické aglomerace 08. 10. 2024
19.03.2024

## Slide 2: Aktuální stav přípravy a realizace projektů v aktivitě Veřejná prostranství
Revitalizace náměstí Míru v Lišově, Město Lišov - 12/2027
Revitalizace prameniště a veřejného prostoru okolí kaple Panny Marie Lurdské v Hrdějovicích na Těšíně, Obec Hrdějovice - 12/2024
Mahouš – Stavební úpravy návsi II. etapa – východní část, Obec Mahouš - 12/2025
Veřejné prostranství obce Planá, Obec Planá – 06/2026
SM ČB :
Sluneční ostrov-Jiráskovo nábřeží, České Budějovice – 12/2025
Senovážné náměstí v Českých Budějovicích – 12/2027
Park Háječek – 12/2026
Park Čtyři Dvory – 12/2024

## Slide 3: Aktuální stav přípravy a realizace projektů v aktivitách Památky a Muzea
Kostel sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele – oprava fasády, interiéru, krovu a střechy, Římskokatolická farnost – 12/2025
Oprava střechy presbytáře a fasád Katedrály sv. Mikuláše - Římskokatolická farnost – 12/2025
Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – 12/2025
Muzejně expoziční část s depozitářem v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – 12/2025

## Slide 4: Aktuální stav přípravy a realizace projektů v aktivitě Cestovní ruch
Centrum současného umění a architektury - TIC, SM ČB – 12/2025

## Slide 5: 3. Změna PR – vyřazení 4 projektů a navýšení alokace 2 projektu
Usnesení č. 1/2024
Pracovní skupina schvaluje vyřazení projektů
Park Dukelská
Park Mánesova-Čechova
Zátkovo nábřeží
Park za školou T. G. Masaryka - zelenomodré srdce Nového Vráta
z programového rámce v Opatření Veřejná prostranství, památky, muzea a cestovní ruch. (Pro/Proti/Zdržel se)
Usnesení č. 2/2024
Pracovní skupina schvaluje navýšení alokace projektů Sluneční ostrov-Jiráskovo nábřeží, České Budějovice a Senovážné náměstí v Českých Budějovicích ve výši alokace vyřazených projektů dle Usnesení č.1/2024.
/Proti/Zdržel se)

## Slide 6
Děkuji za pozornost